Cyber Git 需求文档

简介：

主要模块：  
Web ui   
主要测试对象  
Local git server   
本地代理服务，运行依赖  
  
核心逻辑：git commit的流转  
  
需求：

我的账号(TODO:浏览器是否可以支持多身份？后期) / 我的首页

**组织管理（智能合约，先不做？ 会影响一些对象的Owner）  
 从这个实际需求出发，也许可以得到我们真正想要的 标准组织对象**

项目广场 （共识列表）/ 加入项目

项目管理

项目面板

合并请求

Issue管理

关键行为与关键特性展示

【仓库页】  
git仓库主要功能 创建，推送，clone.  
git仓库其他功能 star， fork， watch，   
git仓库 文件列表，文件内容展示，readme.md文件展示  
仓库设置，邀请其他用户参与仓库  
Issue 创建，回复  
【首页】（参与）仓库列表  
【发现】公开仓库列表，用户列表，组织列表。  
  
  
可能要放后面的  
【通知】合并请求通知， issue通知，仓库wiki

时间点：  
2021.06.01 验证git push，commit ，本地可用  
2021.06.10 完善功能和权限   
2021.06.15 提测+内部推广试用（并行）  
2021.06.21~2021.06.30 发布  
2021.07.15 开源cyfs相关项目